Project Android



Namen : [Raul Fernandez van Dijk, Ilias Boujibar, Redouan El Ayadi]

Studiejaar: [2020-2021]

Werkgroep: [LO8E-AMO2]

Projectleider: [M. Boukiour]

Inleverdatum: [-]

Versie: [1.0]

Contents

[Plan van aanpak 2](#_Toc50726503)

[1. Inleiding 2](#_Toc50726504)

[2. Doelstelling 3](#_Toc50726505)

[3. Omschrijving 4](#_Toc50726506)

[4. Projectgroep 5](#_Toc50726507)

[5. Benodigdheden 6](#_Toc50726508)

[6. Planning 7](#_Toc50726509)

[7. Takenlijst 8](#_Toc50726510)

# Plan van aanpak

## 1. Inleiding

In dit document zal er helemaal beschreven worden hoe we vanaf het begin tot dat de applicatie af is te werk gaan. Wat is ons doel en hoe gaan we daar komen. Alle betrokken bij het project netjes onder elkaar met alle gegevens erbij. Wat hebben we allemaal nodig en de gehele planning komt ook aan bod in dit document.

## 2. Doelstelling

De belangrijkste doelstelling die er is, is een applicatie maken voor dhr. Hannibal waarbij alles in de applicatie voldoet aan zijn eisen. Daarnaast zijn er nog doelen als goed samenwerken, alles netjes documenteren en dat iedereen ongeveer dezelfde inbreng heeft gehad. Er moeten geen misverstanden ontstaan tussen de opdrachtgever en wij als ontwikkelaars.

## 3. Omschrijving

Het is een applicatie waarmee je op een speelachtige manier Amazigh woordjes kunt leren. De applicatie is op basisschoolniveau, waardoor het voor iedereen die wil beginnen met leren een handige app is.

Je hebt de speelfunctie als een oefenfunctie, bij beide kan je kiezen voor een categorie waarvan je de woordjes wil. Bij oefenen leer je ze en bij spelen kan je kijken of je de woordjes echt goed geleerd hebt.

Voor de rest kan je je score terugzien en een uitlegpagina openen.

## 4. Projectgroep

De Ontwikkelaars

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam** | **E-mailadres** | **functie** |
|  |  |  |
| Ilias Boujibar | iliasbouji@gmail.com | Software developer |
| Redouan El Ayadi | 1038563@mborijnland.nl | Software developer |
| Raul Fernandez Van Dijk | 1034222@mborijnland.nl | Software developer |

De Opdrachtgevers

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam** | **E-mailadres** | **functie** |
|  |  |  |
| Dhr. Hannibal | Hannibal7@leidenuniv.nl | Opdrachtgever |

## 5. Benodigdheden

Qua benodigdheden hebben we alles al gereed. We hebben namelijk allemaal een laptop die voldoen aan de eisen om deze applicatie te kunnen realiseren, namelijk Android Studio en hiernaast hebben we allemaal genoeg momenten ingepland om samen te kunnen werken om zo de applicatie op tijd af te kunnen krijgen.

## 6. Planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning** |  |  |  |
| **Taak** | **Begindatum** | **Einddatum** | **Duur** |
| Ontwerpen | 10-10-2020 | 01-11-2020 | 3 weken |
| Realiseren | 01-11-2020 | 01-12-2020 | 4 weken |
| Testen | 01-12-2020 | 10-12-2020 | 10 dagen |
| Implementeren | 10-12-2020 | 15-12-2020 | 5 dagen |

## 7. Takenlijst

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subtaak** | **Begindatum** | **Einddatum** | **Duur** | **Betrokkenen** |
| Vragen maken | 20-08-2020 | 01-09-2020 | 9 dagen | Ilias Boujibar  Raul Van Dijk  Redouad El Ayadi |
| Behoefteanalyse | 01-09-2920 | 10-09-2020 | 9 dagen | Ilias Boujibar  Raul Van Dijk  Redouad El Ayadi |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |